## Slide 1: 7. 바이브 코딩 도입 로드맵

## Slide 2: 도입 단계별 가이드
1단계: 평가 및 준비 (1-2주) 2단계: 시작하기 (2-4주) 3단계: 숙련도 향상 (1-2개월) 4단계: 고급 활용 (2-3개월)

## Slide 3: 1단계: 평가 및 준비 (1-2주)
현황 분석 체크리스트
□ 현재 개발 프로세스 파악 □ 팀원 기술 스택 확인 □ 예산 및 리소스 검토 □ 보안 정책 확인 □ 법적 검토 (필요시)

## Slide 4: 1단계: 목표 설정
단기 목표 (1-3개월) - 개인 생산성 향상
중기 목표 (3-6개월) - 팀 전체 적용
장기 목표 (6-12개월) - 워크플로우 최적화

## Slide 5: 1단계: 도구 선택
선택 기준 | 1세대 추천 | 2세대 추천
팀 대부분이 초보자 | Cursor | -
CLI 사용 익숙 | - | Claude Code
프론트엔드 중심 | Cursor | -
DevOps/백엔드 중심 | - | Claude Code
제한된 예산 | Cline (무료) | -

## Slide 6: 2단계: 시작하기 (2-4주)
개인 학습 (Week 1-2)
Day 1-3: 기본 설정
□ 도구 설치 및 설정 □ API 키 발급 □ 첫 번째 프롬프트 실행 □ 간단한 Hello World 생성

## Slide 7: 2단계: 기본 기능 익히기
Day 4-7: 기본 기능
□ 코드 생성 요청 연습 □ 파일 수정 요청 □ 오류 수정 요청 □ Git 통합 사용
Day 8-14: 실전 적용
□ 사이드 프로젝트에 적용 □ 작은 기능 구현 □ 코드 리뷰 습관 형성 □ 베스트 프랙티스 학습

## Slide 8: 2단계: 팀 파일럿 (Week 3-4)
파일럿 프로그램
1. 파일럿 그룹 선정 (2-3명) 2. 작은 프로젝트/기능 선택 3. 1주일 집중 사용 4. 결과 측정 및 공유
측정 지표 - 개발 시간 변화 - 코드 품질 변화 - 버그 발생률 - 팀원 만족도

## Slide 9: 3단계: 숙련도 향상 (1-2개월)
1세대 (IDE) 고급 기법
□ Composer 모드 마스터 □ @mentions 활용 □ 멀티파일 리팩토링 □ 커스텀 프롬프트 템플릿 □ IDE 단축키 최적화

## Slide 10: 3단계: 고급 기능 (계속)
2세대 (CLI) 고급 기법
□ 복잡한 프롬프트 작성 □ 쉘 스크립트 통합 □ CI/CD 파이프라인 연동 □ 자동화 워크플로우 구축 □ 멀티 프로젝트 관리

## Slide 11: 3단계: 팀 베스트 프랙티스
가이드라인 수립
프롬프트 작성 규칙 - 명확하고 구체적으로 - 기술 스택 명시 - 예상 결과 설명
코드 리뷰 프로세스 - AI 생성 코드는 반드시 리뷰 - 보안 체크리스트 적용 - 테스트 코드 필수

## Slide 12: 3단계: Git 커밋 규칙
# AI 작업 후 즉시 커밋 git add . git commit -m "AI: 사용자 인증 기능 추가" # 커밋 메시지에 "AI:" 접두사 # 정기적인 푸시

## Slide 13: 4단계: 고급 활용 (2-3개월)
워크플로우 최적화
자동화 파이프라인
name: AI-Powered CI on: [push] jobs: ai-review: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v2 - name: AI Code Review run: | claude-code << EOF 코드 품질 분석해줘 보안 취약점 찾아줘 테스트 커버리지 확인해줘 EOF

## Slide 14: 4단계: 팀 협업 패턴
패턴 1: AI 페어 프로그래밍
주니어 개발자 + Claude Code ↓ 시니어 개발자 리뷰 ↓ 배포
패턴 2: AI 코드 리뷰
개발자 코드 작성 ↓ AI 1차 리뷰 (Claude Code) ↓ 동료 2차 리뷰 ↓ 배포

## Slide 15: 4단계: 협업 패턴 (계속)
패턴 3: AI 테스트 생성
개발자 기능 구현 ↓ AI 테스트 코드 자동 생성 ↓ 개발자 테스트 검증 ↓ 배포

## Slide 16: 개인 개발자 도입 전략
추천 경로
Week 1-2: Cursor로 시작 - 간단한 프로젝트 - 기본 기능 학습 Week 3-4: 프로젝트 적용 - 실제 작업에 사용 - 생산성 측정 Month 2: 고급 기능 - Composer 모드 - 복잡한 리팩토링 Month 3: CLI 도전 - Claude Code 시도 - 자동화 구축
예산: $20/월 예상 ROI: 첫 달부터 시간 절약

## Slide 17: 소규모 팀 (2-5명) 도입
Phase 1: 파일럿 (2주)
- 1-2명 선발 - Cursor로 시작 - 작은 기능 구현 - 성과 측정
Phase 2: 확대 (4주)
- 전체 팀 적용 - 내부 가이드 작성 - 주간 공유 세션 - 문제 해결 협력

## Slide 18: 소규모 팀 (계속)
Phase 3: 최적화 (2개월)
- 팀 워크플로우 정립 - 베스트 프랙티스 문서화 - CLI 도구 도입 검토 - 자동화 구축
예산: $20/월 × 5명 = $100/월 예상 ROI: 2-3개월 내 회수

## Slide 19: 중형 팀 (6-20명) 도입
Q1: 파일럿 프로그램
- 부서별 1-2명 선발 (총 3-5명) - 2개월 집중 사용 - 상세 데이터 수집 - 성과 발표
Q2: 부서별 확대
- 각 부서 50% 도입 - 부서별 챔피언 지정 - 내부 교육 프로그램 - Slack 채널 운영

## Slide 20: 중형 팀 (계속)
Q3: 전사 확대
- 전체 개발팀 적용 - 공식 가이드라인 수립 - 라이선스 협상 - KPI 모니터링
Q4: 고도화
- CI/CD 통합 - 자동화 파이프라인 - 커스텀 워크플로우 - 지속적 개선
예산: $20/월 × 20명 = $400/월 협상 팁: 10명 이상은 단체 할인 문의

## Slide 21: 대규모 조직 (20명+) 도입
준비 단계 (1-2개월)
□ 경영진 승인 □ 법무/보안 검토 □ 예산 확보 □ 전담 TF 구성 □ 벤더 협상
파일럿 (3개월)
□ 3개 팀 선정 □ 각 팀 다른 도구 테스트 □ 상세 데이터 수집 □ ROI 분석 □ 보안 감사

## Slide 22: 대규모 조직 (계속)
확대 (6개월)
□ 우선순위 부서부터 □ 단계적 롤아웃 □ 전담 교육팀 운영 □ 내부 지원 체계 □ 정기 피드백
안정화 (6-12개월)
□ 전사 표준화 □ 자동화 고도화 □ 성과 측정 체계 □ 지속적 개선

## Slide 23: 주의사항
피해야 할 것
❌ 맹신하지 않기 - AI 코드를 무조건 신뢰하지 말 것 - 항상 코드 리뷰 필수 - 보안 취약점 수동 검증
❌ 과도한 의존 - 기본 코딩 스킬 유지 - 알고리즘 이해도 중요 - 문제 해결 능력 계속 연마

## Slide 24: 주의사항 (계속)
❌ 민감 정보 공유 - API 키, 비밀번호 절대 입력 금지 - 고객 데이터 공유 금지 - 회사 내부 정보 주의
❌ 한 번에 너무 많이 - 점진적 도입이 핵심 - 작은 성공부터 쌓기 - 팀원 속도 맞추기

## Slide 25: 권장사항
✅ 코드 리뷰 문화 - 모든 AI 생성 코드 리뷰 - 페어 프로그래밍 활용 - 정기적인 품질 검토
✅ 지속적 학습 - 최신 도구 동향 파악 - 새로운 기법 실험 - 팀 내 지식 공유

## Slide 26: 권장사항 (계속)
✅ 데이터 기반 의사결정 - 생산성 지표 측정 - 정기적인 회고 - 개선 사항 문서화
✅ 보안 우선 - 정기 보안 감사 - 민감 정보 보호 규칙 - 접근 권한 관리

## Slide 27: 성공 체크리스트
1개월 후 - [ ] 기본 기능 숙달 - [ ] 실제 프로젝트 적용 - [ ] 생산성 20% 향상 - [ ] 팀원 1명 이상 동참
3개월 후 - [ ] 고급 기능 활용 - [ ] 생산성 40% 향상 - [ ] 팀 워크플로우 정립 - [ ] 베스트 프랙티스 문서화

## Slide 28: 성공 체크리스트 (계속)
6개월 후 - [ ] 전체 팀 적용 - [ ] 자동화 파이프라인 구축 - [ ] 생산성 50%+ 향상 - [ ] ROI 명확히 입증

## Slide 29: 다음 단계
지금 바로 시작 1. 오늘부터 작은 프로젝트에 적용 2. 팀과 공유: 성공 경험 공유하여 동기 부여 3. 지속적 개선: 계속해서 새로운 방법 탐색 4. 커뮤니티 참여: 다른 개발자들과 경험 교류